ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BİTİRME PROJESİ ÖNERİSİ

ADALET-AGENT

v2 — Geliştirilmiş Sürüm

Türkçe Hukuk için Çok Modlu, Çoklu-Ajan ve Doğrulamalı
Yapay Zeka Vatandaş Asistanı

Web · Mobil · Belge Analizi · Sesli Komut · Tartışmalı Karar · Sonuç Tahmini

| Akademik Yıl | 2026 - 2027 |
| --- | --- |
| Süre | 12 ay |
| Ekip Büyüklüğü | 4 kişi |
| Platformlar | Web (Next.js) + Mobil (Flutter iOS & Android) |
| Hedef Yarışmalar | TÜBİTAK 2209-A · Teknofest 2027 · Imagine Cup 2027 |

Bu doküman bitirme danışmanı hocaya ön tanıtım amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Yönetici Özeti

ADALET-AGENT, Türkiye'de yaşayan vatandaşların günlük hukuki sorunlarına (tüketici hakları, iş hukuku, kira uyuşmazlıkları) anlaşılır, doğrulanmış ve kanıt destekli yanıtlar veren çok modlu ve çoklu-ajan tabanlı bir yapay zeka asistanıdır.

Sistem, kullanıcıdan girdileri üç farklı şekilde alabilir: yazılı metin, sesli mesaj veya sözleşme/ihtarname fotoğrafı. Bu girdiyi yedi yapay zeka ajanından oluşan bir ekip işler. Ajanlar yalnızca paralel çalışmaz; aralarında Anayasal AI (Constitutional AI) yaklaşımıyla tartışırlar ve bir Doğrulama Ajanı her iddianın gerçek devlet kaynaklarından (mevzuat.gov.tr, Yargıtay açık kararlar) kanıtlanmasını zorunlu kılar.

Son aşamada bir Tahmin Modülü, Yargıtay kararlarından öğrenmiş bir derin öğrenme modeli kullanarak kullanıcıya "davayı kazanma olasılığınız yaklaşık %72" gibi nicel bir öngörü sunar. Sistem bu çıktıları hem Web arayüzü hem de Flutter ile geliştirilmiş yerli Mobil uygulama üzerinden vatandaşa sunar.

Projenin özgün katkıları üç başlıkta toplanır: (1) Türkçe hukuk alanında daha önce yayınlanmamış bir İddia-Doğrulamalı Çoklu-Ajan mimarisi, (2) ilk Türkçe Hukuk RAG değerlendirme veri seti, (3) Türkçe Yargıtay kararları üzerinde dava sonucu tahmin modeli.

# 2. v1'den v2'ye Getirilen Yenilikler

Önceki sürüm (v1) yalnızca web tabanlı, metin girdili bir asistandı. Bu yeni sürümde aşağıdaki beş büyük yenilik eklenmiştir:

| Yenilik | Açıklama |
| --- | --- |
| 📱 Mobil Uygulama | Flutter ile iOS + Android için yerel uygulama. Çankaya Hukuk Fak. ile saha testi mümkün. |
| 📄 Belge Analizi (Multimodal) | Sözleşme/ihtarname fotoğrafı yükle → OCR + LLM ile madde analizi, riskli noktaları işaretler. |
| 🎙️ Sesli Asistan | Whisper-TR ile sesli giriş, Coqui TTS ile sesli çıkış. Yaşlı/eğitimsiz vatandaş için erişim devrimi. |
| ⚖️ Dava Sonucu Tahmini | Yargıtay kararlarından eğitilmiş ML modeli ile kullanıcıya kazanma olasılığı tahmini. |
| 🗣️ Tartışmalı Karar Mekanizması | Constitutional AI tabanlı ajanlar arasında argüman-karşı argüman-hakemlik. Halüsinasyona ekstra savunma. |

# 3. Çözmek İstediğimiz Problem

Türkiye'de milyonlarca vatandaş her gün hukuki engellerle karşılaşır:

Aldığı ürün bozuk çıkıyor, mağaza para iadesini reddediyor.

İşten haksız çıkarılıyor, kıdem tazminatı verilmiyor.

Ev sahibi sözleşmeye aykırı zam yapıyor, ihtarname geliyor.

Banka, telefon operatörü veya kargo şirketi haksız ücret kesiyor.

Trafik kazasında karşı taraf sigortayı reddediyor.

Bu insanların çoğu küçük tutarlı bir konu için avukat tutamaz, kanunları bilmez, internette dağınık bilgi içinde kaybolur. Mevcut yapay zeka sohbet botları (ChatGPT, Gemini) ise hukukta tehlikelidir; var olmayan yasalardan alıntı yapabilir. Hukuki bağlamda bu tür halüsinasyon ciddi zarar doğurur.

ADALET-AGENT bu üçlü problemin çözümünü hedefler: erişilebilirlik, doğruluk ve anlaşılırlık.

# 4. Çözümümüz — Üç Somut Senaryo

Sistemin gerçek hayatta nasıl çalışacağını üç farklı kullanıcı üzerinden gösterelim. Her senaryo, sistemin farklı bir özelliğini öne çıkarır.

## Örnek 1 — Yazılı Metin Girişi (Web)

👤 Kullanıcı: Ayşe Hanım (35 yaş, öğretmen) bilgisayarından soruyor "Geçen ay 12.000 TL'ye buzdolabı aldım. 2 ay sonra bozuldu. Mağaza tamir etmiyor, para iadesi vermiyor. Ne yapabilirim?"

🤖 Sistem yanıtı (30 saniye sonra): Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 sayılı) Madde 11 uyarınca, ürün teslim tarihinden itibaren 2 yıl içinde ortaya çıkan ayıplarda ücretsiz onarım, ürün değişimi, bedel iadesi veya bedelden indirim haklarınız vardır. 📌 Yapmanız gerekenler: 1. İl/İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru (parasal sınır dahilinde) 2. Aşağıdaki dilekçeyi indirip imzalayıp teslim edin 📂 Hazır dilekçe: [İndir PDF] 📊 Tahmin: Benzer 47 davadan 41'i tüketici lehine sonuçlandı. Kazanma olasılığınız yaklaşık %87. 📚 Referanslar (tıklanabilir): • Yargıtay 13. HD, 2022/4567 K. → tüketici lehine • Yargıtay 13. HD, 2023/8923 K. → bedel iadesi onandı

## Örnek 2 — Sesli Giriş (Mobil)

👤 Kullanıcı: Mehmet Amca (68 yaş, emekli, okuma-yazması zayıf) telefondan konuşuyor [Mikrofon ikonuna basar, sesli anlatır:] "Oğlum, ben 3 yıldır bir fabrikada çalışıyordum, dün haber vermeden işten attılar. Kıdem tazminatımı vermediler. Ne yapacağımı bilmiyorum."

🤖 Sistem yanıtı (sesli okur + ekranda gösterir): Mehmet Bey, 4857 sayılı İş Kanunu Madde 32 ve 120'ye göre kıdem tazminatı hakkınız kesinlikle vardır. 3 yıl için 3 brüt aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatı + Madde 17'ye göre 6 haftalık ihbar tazminatı talep edebilirsiniz. 📞 Hemen yapmanız gerekenler: 1. İŞKUR'a kayıt → işsizlik maaşı (4 ay) 2. İş yerine ihtarname (size hazırladım) 3. 1 ay içinde işe iade davası açma hakkınız var 📊 Benzer durumdaki 234 işçiden 198'i kıdem aldı (%85 kazanma oranı). 💡 İhtarnameyi indir tuşuna basın, doldurulmuş halde yanınızda olsun.

Bu senaryoda kritik nokta: Mehmet Amca okuma-yazma yapamamış olabilir, uygulamayı yazılı kullanamayabilir. Sesli giriş ve sesli çıkış bu engeli kaldırır.

## Örnek 3 — Belge Yükleme (Multimodal)

👤 Kullanıcı: Zeynep Hanım (28 yaş, mühendis) ev sahibinden ihtarname aldı [Mobilde kamera ikonuna basar, ihtarnamenin fotoğrafını çeker:] "Ev sahibim bunu gönderdi, kira sözleşmemi feshetmek istiyormuş, bu yasal mı?"

🤖 Sistem yanıtı (belgeyi analiz eder, riskli maddeleri renkli işaretler): 📷 Belge analizi tamamlandı. Tespit edilen maddeler: 🔴 RİSKLİ — Madde 2: "Mülk sahibi keyfi olarak fesih hakkı saklı tutmuştur." → Bu hüküm 6098 sayılı TBK Madde 347'ye aykırıdır. Ev sahibi yalnızca sınırlı sebeplerle (kendi ihtiyacı, tadilat, satış) fesih isteyebilir. 🟢 GEÇERLİ — Madde 4: Kira artış oranı TÜFE ile sınırlı. 🟡 DİKKAT — Madde 7: 30 günlük tahliye süresi, ancak yasal süre 3 aydır. 📌 Önerimiz: İhtarnameye karşı cevap dilekçesi yazılması ve ev sahibine yasal süreçler hakkında bilgilendirme yapılması. 📊 Tahmin: Bu tür ihtarnamelerin %78'i hâkim tarafından reddedilmektedir.

# 5. Sistem Mimarisi

Sistem üç ana katmandan oluşur: giriş kanalları (Web ve Mobil), yapay zeka beyni (ajan ekibi + tartışma + tahmin), ve çıktı katmanı.

+--------------------------------------------------------------+
|              GIRIS KATMANI - Iki Platform                    |
|                                                              |
|     Web Sitesi (Next.js)        Mobil Uygulama (Flutter)    |
|     +--------+ +--------+       +--------+ +--------+        |
|     | Metin  | | Belge  |       | Metin  | | Sesli  |        |
|     +--------+ +--------+       +--------+ +--------+        |
|                                 +--------+                   |
|                                 | Kamera |                   |
|                                 +--------+                   |
+----------------------------+---------------------------------+
                             |
                             v
+--------------------------------------------------------------+
|              ON ISLEME KATMANI                               |
|                                                              |
|     +-------------+   +--------------+   +--------------+    |
|     | OCR Modulu  |   | Whisper-TR   |   | Metin       |    |
|     | (Belge>YAZI)|   | (Ses>YAZI)   |   | Normalize   |    |
|     +-------------+   +--------------+   +--------------+    |
+----------------------------+---------------------------------+
                             |
                             v
+--------------------------------------------------------------+
|         ORKESTRATOR  (LangGraph - State Graph)               |
+----------------------------+---------------------------------+
                             |
       +---------+-----------+-----------+----------+
       |         |           |           |          |
       v         v           v           v          v
   +-------+ +-------+   +-------+   +-------+  +-------+
   |TRIAJ  | |MEVZU. |   |EMSAL  |   |DILEKCE|  |VERIFY |
   |Ajani  | |Ajani  |   |Ajani  |   |Ajani  |  |Ajani  |
   +-------+ +-------+   +-------+   +-------+  +-------+
       |         |           |           |          |
       +---------+-----+-----+-----------+----------+
                       |
                       v
+--------------------------------------------------------------+
|       DEBATE KATMANI - Constitutional AI                     |
|                                                              |
|   Ajan A: "Bu davada Yargitay X karari emsal."               |
|   Ajan B: "Hayir, X karari farkli bir baglamdaydi."          |
|   Hakem Ajan: "B hakli, sebep su: ..."                       |
+----------------------------+---------------------------------+
                             |
                             v
+--------------------------------------------------------------+
|       TAHMIN MODULU - Derin Ogrenme                          |
|                                                              |
|   Girdi: Senin durumun + tum geçmis Yargitay kararlari       |
|   Cikti: "Kazanma olasiligi: %72"                            |
|          + Lehte 5 faktor / Aleyhte 2 faktor                 |
+----------------------------+---------------------------------+
                             |
                             v
+--------------------------------------------------------------+
|              COKLU CIKTI KATMANI                             |
|                                                              |
|   Yazili Cevap   Sesli Okuma     PDF Dilekce                 |
|   (Web + Mobil)  (TTS - Mobil)   (Indirilebilir)             |
+--------------------------------------------------------------+

# 6. Yapay Zeka Ajan Ekibi

Sistem, bir hukuk bürosundaki ekip çalışmasını taklit eder. Her ajan ayrı bir görevde uzmanlaşmıştır ve birbirleriyle hem haberleşir hem de gerektiğinde tartışırlar.

| Ajan | Hukuk Bürosundaki Karşılığı | Görevi |
| --- | --- | --- |
| Triaj Ajanı | Sekreter | Kullanıcının sorusunu hangi hukuk alanına ait olduğunu sınıflandırır. |
| Mevzuat Ajanı | Stajyer Avukat | İlgili kanun maddelerini mevzuat.gov.tr'den getirir. |
| Emsal Ajanı | Stajyer Avukat | Yargıtay kararlarından emsal davaları bulur. |
| Dilekçe Ajanı | Hukuk Yazarı | Resmi formatta dilekçe taslağı hazırlar. |
| Doğrulama Ajanı | Kıdemli Avukat | Her iddianın orijinal kaynaktan doğrulamasını yapar. Onay vermezse cevap reddedilir. |
| Tartışma Ajanı (YENİ) | Hukuki Müşavir | Diğer ajanların görüşlerini karşılaştırır, çelişkileri tespit eder, çözer. |
| Tahmin Ajanı (YENİ) | Kıdemli Hukuki Analist | Yargıtay verileri üzerinde eğitilmiş ML modeli ile kazanma olasılığı tahmini verir. |

# 7. Bilimsel Katkı ve Yenilik

Bu proje yalnızca bir mühendislik uygulaması değil, üç ayrı yayınlanabilir araştırma katkısı içerir:

Yeni Mimari: Çoklu-ajan sistemlerinde her iddianın kaynağa kadar geri izlenip doğrulandığı "İddia-Doğrulamalı Çoklu-Ajan + Constitutional Debate" yaklaşımı, Türkçe hukuk alanında daha önce yayınlanmamıştır.

Yeni Veri Seti: Çankaya Hukuk Fakültesi öğrencileri ile işbirliği yapılarak 500+ vakadan oluşan Türkçe hukuki RAG değerlendirme veri seti oluşturulacak ve açık kaynak yayınlanacaktır.

Yeni Model: Türkçe Yargıtay kararları üzerinde eğitilmiş, dava sonucu olasılığı tahmin eden bir derin öğrenme modeli. Predictive justice alanında Türkçe ilk açık modeldir.

Yeni Metrik: Sistem yanıtlarını klasik metriklerin (BLEU, ROUGE) ötesinde "Kanıtlanabilirlik Skoru" adlı yeni bir ölçütle değerlendireceğiz.

Açık Kaynak: Tüm kod, veri ve modeller MIT lisansıyla GitHub'da yayınlanacak; Türk akademisine kalıcı katkı bırakacaktır.

# 8. Ekip Yapısı ve İş Bölümü

Yeni modüller (Mobil + OCR + Sesli + Tahmin + Debate) eklendiği için iş bölümünü yeniden düzenledik. Her üye kendi modülünden sorumludur ve ayrı bir bitirme tezi yazacaktır.

| Üye | Modül | Detaylı Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Üye 1 (Backend Lead) | Çoklu-Ajan Orkestrasyonu + Constitutional Debate | LangGraph mimarisi, 7 ajanın koordinasyonu, debate framework, Verifier Ajan, LLM ince ayarı. Tüm AI beyninin sorumlusu. |
| Üye 2 (Mobile Lead) | Flutter Mobil Uygulama + Sesli Asistan | iOS + Android Flutter uygulama, Whisper-TR entegrasyonu, Coqui TTS sesli yanıt, mobil UX, kamera ile belge çekimi. |
| Üye 3 (Web + Multimodal) | Web Frontend + Belge OCR/Analiz Modülü | Next.js 15 web sitesi, vatandaş ve avukat modu, Qwen2-VL ile belge analizi, OCR pipeline, riskli madde işaretleme. |
| Üye 4 (ML + Research) | Dava Sonucu Tahmin Modeli + Değerlendirme | Yargıtay verisi temizleme, BERT/Transformer fine-tune, 500 vakalık test seti, Ragas/Langfuse değerlendirme, akademik makale. |

# 9. Teknoloji Yığını (2026 Best-Practice)

| Katman | Teknoloji | Niye |
| --- | --- | --- |
| Web Frontend | Next.js 15, shadcn/ui, TailwindCSS | Modern, performanslı, SEO uyumlu |
| Mobil | Flutter 3.x (Dart) | Tek kod tabanı, iOS + Android |
| Backend API | FastAPI (Python) | Hızlı, async, otomatik OpenAPI dökümantasyonu |
| Orkestrasyon | LangGraph | 2026 multi-agent default framework |
| LLM (ana) | Qwen 2.5 32B Instruct | Türkçe iyi, açık ağırlık, ince ayar edilebilir |
| LLM (hızlı) | Qwen 2.5 7B | Triaj gibi basit görevler için |
| Vision/OCR | Qwen 2-VL + Tesseract | Türkçe belge tanıma + multimodal anlama |
| Sesli Giriş | Whisper-TR (lokal) | Türkçe konuşma → metin, gizlilik dostu |
| Sesli Çıkış | Coqui XTTS-v2 | Doğal sesli yanıt |
| Embedding | BGE-M3 | Multilingual, Türkçe SOTA |
| Vector DB | Qdrant | Hybrid arama, production-ready |
| Tahmin Modeli | BERT-TR + Classification head | Yargıtay metinleri üzerinde fine-tune |
| Hukuk Verisi | yargi-mcp + LEXPERA + Mevzuat | Açık kaynak Türk hukuk veritabanı erişimi |
| Değerlendirme | Ragas + Langfuse | RAG kalite ölçümü, kullanıcı izleme |
| DevOps | Docker + GitHub Actions + Hetzner VPS | Otomatik build, ucuz hosting |

# 10. 12 Aylık Yol Haritası

| Dönem | Faz | Çalışmalar |
| --- | --- | --- |
| Yaz 2026 (Haz-Ağu) | Hazırlık & Eğitim | Literatür taraması, LangGraph/Flutter tutorial, ortak danışman görüşmesi, ilk MVP iskeleti. |
| Eylül-Ekim 2026 | Sprint 1-2: Temel | Backend MVP (3 ajan), Web prototip, Flutter iskelet. TÜBİTAK 2209-A başvuru yazımı. |
| Kasım-Aralık 2026 | Sprint 3-4: Ajan Ekibi | Tüm 5 temel ajan, Verifier, ilk Debate prototipi. TÜBİTAK 2209-A başvuru (Kasım). |
| Ocak-Şubat 2027 | Sprint 5-6: Multimodal | OCR/belge analizi, sesli giriş-çıkış, mobil uygulama beta. Teknofest 2027 başvurusu. |
| Mart-Nisan 2027 | Sprint 7-8: Tahmin & Polish | Tahmin modeli eğitim, mobil polish, 30 hukuk öğrencisi blind test, makale taslağı. |
| Mayıs-Haziran 2027 | Sprint 9-10: Bitirme | Bitirme tezleri tamamlama, jüri sunumu, akademik makale gönderimi (TIDE-TR/SIU). |
| Temmuz-Eylül 2027 | Sprint 11-12: Yarışma | Teknofest finalleri için cila, açık kaynak yayını, demo video, GitHub launch. |

# 11. Beklenen Çıktılar

Tam çalışır halde Web sitesi (vatandaş + avukat modu).

iOS ve Android için Flutter mobil uygulaması (App Store + Google Play).

Belge analizi modülü (sözleşme/ihtarname yükleme).

Sesli giriş + sesli yanıt destekli erişilebilir arayüz.

Türkçe Yargıtay kararları üzerinde eğitilmiş dava sonucu tahmin modeli.

500+ vakalık Türkçe hukuki RAG değerlendirme veri seti (açık kaynak, MIT lisansı).

GitHub'da yayınlanmış tüm kaynak kod ve dokümantasyon.

TIDE-TR, SIU veya LREC-COLING Hukuk Atölyesi'ne gönderilecek 1-2 akademik makale.

4 ayrı bitirme tezi (her ekip üyesi için kendi modülü üzerine).

TÜBİTAK 2209-A hibe başvurusu (Kasım 2026).

Teknofest 2027 Türkçe NLP + İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorileri.

Imagine Cup 2027 (Azure entegrasyonu yapılırsa).

# 12. Rakip Analizi ve Farklılaştırma

| Rakip | Ne yapar | Eksiği / Bizden farkı |
| --- | --- | --- |
| ChatGPT / Gemini | Genel amaçlı chatbot | Türkçe hukukta halüsinasyon yapar, kaynak vermez, dilekçe formatı bilmez. |
| Avukat Marketplace (Avukatara, LegalUp) | Avukat bulma platformu | AI değil, sadece avukat dizini. Küçük davalarda kullanıcı yine de avukat tutmak zorunda. |
| yargi-mcp (açık kaynak) | MCP sunucusu (geliştirici aracı) | Vatandaş için değil, geliştirici aracı. Arayüzü yok. |
| Uluslararası (DoNotPay vb.) | İngilizce ve ABD hukuku | Türkçe yok, Türk hukukunda kullanılamaz. |
| ADALET-AGENT (BİZİM) | Türkçe hukuk + multimodal + tahminli | Sıfır halüsinasyon, çok modlu, mobil, vatandaşa açık, Türkçe-yerli. |

# 13. Riskler ve Hafifletme Stratejileri

| Risk | Hafifletme Stratejisi |
| --- | --- |
| Qwen modelinin Türkçe hukuk dilinde zayıflığı | LoRA ile fine-tune (5K Yargıtay özeti ile). 1 haftalık iş. |
| Mobil uygulama Apple Store onayı gecikmesi | TestFlight beta üzerinden demo yapılır. Resmi onay stretch goal. |
| Belge OCR'ı Türkçe karakterlerde hata yapması | Tesseract + Qwen2-VL hibrit yaklaşımı. İkili kontrol. |
| Tahmin modeli için yeterli etiketli veri olmaması | Yargıtay açık karar metadatasından otomatik etiketleme + zayıf denetimli öğrenme. |
| 4 kişiye iş yükü ağır olabilir | Yaz 2026'da hazırlık dönemi açılır. Ayrıca Tahmin Modeli ve Debate stretch goal'a alınabilir. |
| Avukatlık Kanunu yetki sorunu | Açık disclaimer: "Hukuki tavsiye değildir, bilgilendirme amaçlıdır." |
| TÜBİTAK 2209-A reddi | Proje devam eder. Sadece 12K TL kayıp, Teknofest hâlâ açık. |

# 14. Neden Bu Proje? — Hocaya Notlar

Veri kolayca erişilebilir: Tüm kaynaklar kamuya açık. KVKK, etik kurul veya gizli veri problemi yoktur.

Altyapı yarısı hazır: yargi-mcp açık kaynak projesi mevcut. Altyapı yerine değer katma kısmına odaklanabiliriz.

Disiplinlerarası fırsat: Çankaya Hukuk Fakültesi'nden ortak danışman ve test grubu sağlanabilir. TÜBİTAK başvurularında çok değerlidir.

Yarışmalara tam uyum: Teknofest 2027 Türkçe NLP + İnsanlık Yararına Teknolojiler + Yazılım kategorilerine uygundur.

Demo etkisi maksimum: Web, Mobil, Sesli, Belge yükleme — jüri istediği kanaldan deneyebilir.

Sosyal etki: Avukat tutamayan vatandaşlara doğrudan fayda sağlar. Açık kaynak yayını ile Türkiye'de hukuki erişim hakkına katkı.

Kariyer değeri: 4 üyenin de CV'sinde: multi-agent AI, multimodal, mobil, ML, açık kaynak — iş başvurularında altın değerinde portföy.

# Kaynaklar ve Referanslar

Veri Kaynakları (Türkiye)

Yargıtay Açık Kararlar Veritabanı — yargitay.gov.tr

Mevzuat Bilgi Sistemi — mevzuat.gov.tr

Resmi Gazete — resmigazete.gov.tr

yargi-mcp: Türk Hukuk MCP Sunucusu — github.com/saidsurucu/yargi-mcp

Yarışma ve Hibe Programları

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri — tubitak.gov.tr

TEKNOFEST 2026/2027 Yarışma Kategorileri — teknofest.org

Microsoft Imagine Cup 2027 — imaginecup.microsoft.com

Teknik ve Akademik Referanslar

LangGraph: Multi-Agent Orchestration Framework — langchain.com/langgraph

Qwen 2.5 Open Source Models — Alibaba Cloud

Whisper: Robust Speech Recognition (OpenAI)

Constitutional AI (Anthropic, 2022)

Multi-Agent Debate (Du et al., ICML 2023)

MarsDevs, Agentic RAG: The 2026 Production Guide

Gartner, Agentic AI Market Trends 2025-2026